	河南泰嵩恒环境监测服务有限公司
	文件编号：S20190511-AF01


[image: image1.png]» E R R
FRARY T Rk
FRARS VY
FRARY A
o & 4VS R R ER A






                                    项目编号：S20190511-AF01

山东xx云计算有限公司xx云计算数据中心系统等级保护测评方案
河南泰嵩恒环境监测服务有限公司
      2019年5月8日

修 改 记 录

	版本号
	修改者
	修改内容
	修改日期

	V1.0
	陈帅昌
	撰写
	2019.5.8

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


批准页

项目编号：S20190511-AF01

方案名称：山东xx云计算有限公司xx云计算数据中心系统等级保护测评方案

版本号： 1.0

方案编写人员：陈帅昌           日  期： 2019.5.8

审核人：周松                 日  期： 2019.5.8

批准人：张淑艳               日  期： 2019.5.8
客户确认页

客户单位名称：山东xx云计算有限公司

客户确认意见：

确认人（签字）：           日  期：
目录
5

1 概述

5

1.1 项目简介

6

1.2 测评依据

7

1.3  等保测评实施流程

8

1.4.等级保护的分级简介：

10

1.5信息安全等保工作评定步骤

11

1.6最终交付成果

12

2 测评系统描述

12

2.1 网络结构

12

2.2 系统资产

12

2.2.1机房

12

2.2.2网络设备

13

2.2.3安全设备

13

2.2.4服务器/存储设备

13

2.2.6终端

13

2.2.7业务应用软件

13

2.2.8关键数据类别

13

2.2.9安全相关人员

14

2.2.10安全管理文档

14

2.2.11安全服务

14

2.2.12安全威胁评估

15

3 等级测评范围与方法

15

3.1 测评指标

15

3.1.1基本指标

19

3.1.2特殊指标

19

3.2 测评对象

19

3.2.1 机房

19

3.2.2 网络设备

19

3.2.3 安全设备

19

3.2.4 服务器/存储设备

20

3.2.5 终端

20

3.2.6 数据库管理系统

20

3.2.7 业务应用软件

20

3.2.8 访谈人员

20

3.2.9 安全管理文档

20

4 测评方法与工具

20

4.1 测评方法

20

4.2 主要的测评工具

20

5 测评内容与实施

21

5.1 物理安全测评

21

5.1.1 测评指标（S3A3G3）

24

5.1.2 测评实施

24

5.1.3 配合需求

24

5.2 网络安全测评

24

5.2.1 测评指标（S3A3G3）

27

5.2.2 测评实施

28

5.2.3 配合需求

28

5.3 主机安全测评

28

5.3.1 测评指标（S3A3G3）

30

5.3.2 测评实施

31

5.3.3 配合需求

31

5.4 应用安全测评

31

5.5 数据安全及备份恢复测评

31

5.6 安全管理制度测评

31

5.6.1 测评指标

32

5.6.2 测评实施

32

5.6.3 配合需求

32

5.7 安全管理机构测评

32

5.7.1 测评指标

34

5.7.2 测评实施

34

5.7.3 配合需求

34

5.8 人员安全管理测评

34

5.8.1 测评指标

35

5.8.2 测评实施

36

5.8.3 配合需求

36

5.9 系统建设管理测评

36

5.9.1 测评指标

39

5.9.2 测评实施

39

5.9.3 配合需求

39

5.10 系统运维管理测评

39

5.10.1 测评指标

45

5.10.2 测评实施

46

5.10.3 配合需求

46

5.11 工具测试



概述
项目简介

山东XX云计算有限公司XX云计算数据中心系统专注为个人开发者用户、中小型企业用户、大型企业用户提供一站式核心网络云端部署服务，促使用户云端部署化简为零，轻松快速运用云计算。本次测评按照国家信息系统安全等级保护三级标准，对XX云计算数据中心系统的信息安全进行等级保护测评。

实施信息安全等级保护，可以有效地提高山东XX云计算有限公司信息安全建设的整体水平，并且指明方向。有利于在信息化建设过程中同步建设信息安全设施，保障信息安全与信息化建设相协调；有利于加强对涉及经济秩序、社会稳定和公共利益的信息系统的安全保护和管理监督；有利于明确法人和其他组织、公民的安全责任，强化政府监管职能，共同落实各项安全建设和安全管理措施；有利于提高安全保护的科学性、整体性、针对性，推动信息安全产业水平，逐步探索一条适应社会主义市场经济发展的信息安全发展模式。
测评依据

山东XX云计算有限公司XX云计算数据中心系统等级保护测评项目实施，遵循以下标准：

（一）基础

1、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999

2、《信息系统安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2010

（二）定级环节

3、《信息系统安全保护等级定级指南》GB/T22240-2008

（三）安全建设整改技术环节

4、《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008

5、《信息系统通用安全技术要求》GB/T20271-2006

6、《信息系统等级保护安全设计技术要求》GBT 25070-2010

（四）安全建设整改管理环节

7、《信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006

8、《信息系统安全工程管理要求》GB/T20282-2006

（五）等级测评环节

9、《信息系统安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2012 

10、《信息系统安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2012

11、测评合同等

1.3  等保测评实施流程

[image: image6.png]



1、定级

确认定级对象,参考《定级指南》等初步确认等级,组织专家评审,主管单位审核,公安机关备案审查。

2.备案

根据系统所属地不同，按照当地公安要求，持定级报告和备案表等材料到公安机关网安部门进行备案。

3.安全建设

以《基本要求》中对应等级的要求为标准,对定级对象当前不满足要求的进行建设整改。

4.等级测评

委托具备测评资质的测评机构对定级对象进行等级测评,形成正式的测评报告。

5.监督检查

向当地公安机关网安部门提交测评报告,配合完成对网络安全等级保护实施情况的检查。

1.4.等级保护的分级简介：

分五级，最低一级、最高五级

	级别
	简述
	备注

	第一级：
	用户自主保护级；
	

	第二级：
	系统审计保护级；
	

	第三级：
	安全标记保护级；
	

	第四级：
	结构化保护级；
	

	第五级：
	访问验证保护级”
	

	总结：


	至于其每一级的解释简单点来比喻的话，你可以这样定，一般县级普通系统算1-2级左右，地市2级偏多，重要点的大概3级，省厅大多数都到3级，重要点的可到4级，不过不多，国家部委4级开始多了，国家安全方面的五级。

日前，智慧城市数据中心获得公安部核准颁发的“国家信息系统安全等级保护三级备案”证书。
	


[image: image2.jpg]ZEFRERRS. BRELSUs—
BEOEERS. NERE, MEW,
HNFIES RS

AR, AN ERNE
SRS  FREER
|22 RSN

EfEEsynSEEERR , 5
FUEESYSE, b, SR
—REOEBRE. FHIIESR TS,
Bl#E, WRERNHARGHIEER
HE

AR, EAMSMARNS

SHEIGEEMMERE | i

SHFIAHAESRIRE ;
FREEREE

B &2
RER

MR LR, EREWay
REEBNESRS. FAIER I
=, BRE, SIEERMDARSEN
EEEs , E2TH. EEES.
Bl (8 ) BRETHRTES.
BE. B (Rl EESSENEE
EEES , EENsEERNETNES
EERESES. HHINSRS, PR
B 8 (K ) MNFARSIEE
T, eSS

T ERAFANHEEER
FERE | WEREZSEN
"

EXEB. SEFTHEIES
EHURRORS. PINSESE R
. FBISEN IERRS , AT, I
%, Fe BE. SXS/HAERT

EXEEg. EEHRREE
£

W SRR RARORS |

T ERFAHAEEER
BHFERS | WIERSS
EAMERE

TERSSEASHIrER
&





1.5信息安全等保工作评定步骤
[image: image3.jpg]B 1 EReespErTIERE

R

eSS

SEAF

WPE




1.6最终交付成果

现场检测合格后，出具合格报告在当地公安局备案，颁发证书如下。

[image: image4.png]FRARERLFRBRY HE BESSERP WL X

ERUEH R _smmmem Esnsa $
:

= 0_uumiliepeine K%

FolEx.

ERRT: noos oo

PREARSRIRARBES





[image: image5.png]HBRERESRRY el BRI WA

REW o, SR AR ) W

8
SARBEI BB

WTE ) TG

gy RO R gy

435 A1010013003-18001 TR

AR RIEAIE A





测评系统描述

XX云计算数据中心系统专注为个人开发者用户、中小型企业用户、大型企业用户提供一站式核心网络云端部署服务，促使用户云端部署化简为零，轻松快速运用云计算。
网络结构

XX云计算数据中心系统核心网络采用热备冗余方式部署；核心交换机采用两台华为12800分别接电信、联通网络保证网络畅通；网络出口部署有傲盾防火墙进行隔离。

系统资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2.1机房
	序号
	机房名称
	物理位置

	1
	云计算数据中心主机房
	大楼四楼


2.2.2网络设备

	序号
	设备名称
	操作系统
	品牌
	型号
	用途
	数量

（台/套）
	重要程度

	1
	核心交换机（电信）
	华为IOS
	华为
	S12800
	核心交换机
	1
	重要

	2
	核心交换机（联通）
	华为IOS
	华为
	S12800
	核心交换机
	1
	重要

	3
	汇聚交换机
	华为IOS
	华为
	S5700
	汇聚交换机
	1
	重要


2.2.3安全设备

	序号
	设备名称
	操作系统
	品牌
	型号
	用途
	数量

（台/套）
	重要程度

	1
	互联网防火墙
	傲盾IOS
	傲盾
	Kfw-4000
	互联网防火墙
	1
	重要


2.2.4服务器/存储设备

	序号
	设备名称

	操作系统

/数据库管理系统
	版本
	业务应用软件
	数量

（台/套）
	重要程度

	1
	云计算服务器1
	Windows 
	Server 2008
	
	1
	重要

	2
	云计算服务器2
	Linux
	
	
	1
	重要


2.2.6终端
	序号
	设备名称
	操作系统
	用途
	数量（台/套）
	重要程度

	1
	管理终端
	Windows 8
	运维管理
	1
	重要


2.2.7业务应用软件
无
2.2.8关键数据类别
无
2.2.9安全相关人员

	序号
	姓名
	岗位/角色
	联系方式

	1
	李相武
	安全主管
	

	2
	赵泉
	安全运维
	


2.2.10安全管理文档

	序号
	文档名称
	主要内容

	1
	管理制度
	安全管理制度


2.2.11安全服务
	序号
	安全服务名称

	安全服务商

	1
	信息安全等级保护
	青岛速XX测实验室有限公司


2.2.12安全威胁评估

	序号
	威胁分(子)类
	描述

	1
	管理制度和策略不完善、管理规程缺失、职责不明确、监督控管机制不健全等。
	安全管理无法落实或不到位，从而破坏信息系统正常有序运行。

	2
	病毒、特洛伊木马、蠕虫、陷门、间谍软件、窃听软件等
	故意在计算机系统上执行恶意任务的程序代码

	3
	非授权访问网络资源、非授权访问系统资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据、滥用权限泄露秘密信息等
	通过采用一些措施，超越自己的权限访问本来无权访问的资源，或者滥用自已的权限，做出破坏信息系统的行为

	4
	网络探测和信息采集、漏洞探测、嗅探(帐号、口令、权限等)、用户身份伪造和欺骗、用户或业务数据的窃取和破坏、系统运行的控制和破坏等
	利用工具和技术通过网络对信息系统进行攻击和人侵



	5
	内部信息泄露、外部信息泄露等
	信息泄露给不应了解的他人

	6
	篡改网络配置信息、篡改系统配置信息、篡改安全配置信息、篡改用户身份信息或业务数据信息等
	非法修改信息，破坏信息的完整性使系统的安全性降低或信息不可用

	7
	软件故障
	软件因为故障而可用性降低或不可用


等级测评范围与方法

测评指标

3.1.1基本指标
XX云计算数据中心的定级结果为：安全保护等级为三级，业务信息安全等级为S3，系统服务安全等级为A3。具体测评指标如表1所示。

表1 基本指标

	安全层面

	安全控制点

	测评项数

	物理安全
	物理位置的选择
	2

	
	物理访问控制
	4

	
	防盗窃和防破坏
	6

	
	防雷击
	3

	
	防火
	3

	
	防水和防潮
	4

	
	防静电
	2

	
	温湿度控制
	1

	
	电力供应
	4

	
	电磁防护
	1

	网络安全
	结构安全
	7

	
	访问控制
	8

	
	安全审计
	4

	
	边界完整性检查
	1

	
	入侵防范
	2

	
	恶意代码防范
	2

	
	网络设备防护
	8

	主

机

安

全
	身份鉴别
	5

	
	访问控制
	4

	
	安全审计
	6

	
	入侵防范
	3

	
	恶意代码防范
	3

	
	资源控制
	5

	应

用

安

全
	身份鉴别
	4

	
	访问控制
	4

	
	安全审计
	4

	
	通信完整性
	1

	
	通信保密性
	2

	
	抗抵赖
	2

	
	软件容错
	2

	
	资源控制
	7

	数

据

安

全
	数据完整性
	1

	
	数据保密性
	1

	
	备份和恢复
	4 

	安

全

管

理

制

度
	管理制度
	4

	
	制定和发布
	5

	
	评审和修订
	2

	安

全

管

理

机

构
	岗位设置
	4

	
	人员配备
	3

	
	授权和审批
	4

	
	沟通和合作
	5

	
	审核和检查
	4

	人

员

安

全

管

理
	人员录用
	4

	
	人员离岗
	3

	
	人员考核
	3

	
	安全意识教育和培训
	4

	
	外部人员访问管理
	2

	系

统

建

设

管

理
	系统定级
	4

	
	安全方案设计
	5

	
	产品采购和使用
	4

	
	自行软件开发
	5

	
	外包软件开发
	4

	
	工程实施
	3

	
	测试验收
	5

	
	系统交付
	5

	
	系统备案
	3

	
	等级测评
	4

	
	安全服务商选择
	3

	系

统

运

维

管

理
	环境管理
	4

	
	资产管理
	4

	
	介质管理
	6

	
	设备管理
	5

	
	监控管理和安全管理中心
	3

	
	网络安全管理
	8

	
	系统安全管理
	7

	
	恶意代码防范管理
	4

	
	密码管理
	1

	
	变更管理
	4

	
	备份与恢复管理
	5

	
	安全事件处置
	6

	
	应急预案管理
	5

	合计
	71
	274


3.1.2特殊指标
无

测评对象

机房

	序号
	机房名称
	物理位置

	1
	云计算数据中心主机房
	大楼四楼


网络设备

	序号
	设备名称
	操作系统
	用途
	重要程度

	1
	核心交换机（电信）
	华为IOS
	核心交换机
	重要

	2
	核心交换机（联通）
	华为IOS
	核心交换机
	重要

	3
	汇聚交换机
	华为IOS
	汇聚交换机
	重要


安全设备

	序号
	设备名称
	操作系统
	用途
	重要程度

	1
	互联网防火墙
	傲盾IOS
	互联网防火墙
	重要


服务器/存储设备

	序号
	设备名称

	操作系统

/数据库管理系统
	业务应用软件
	重要程度

	1
	云计算服务器1
	Windows Server 2008
	
	重要

	2
	云计算服务器2
	Linux
	
	重要


终端
	序号
	设备名称
	操作系统
	用途
	数量（台/套）
	重要程度

	1
	管理终端
	Windows 8
	运维管理
	1
	重要


数据库管理系统
无
业务应用软件
无
访谈人员

	序号
	姓名
	岗位/职责

	1
	李守武
	安全主管

	2
	赵泉
	安全运维


安全管理文档

	序号
	文档名称
	主要内容

	1
	管理制度
	安全管理制度


测评方法与工具

 测评方法

山东XX云计算有限公司XX云计算数据中心系统定义为三级，为保证三级信息安全的需求，现场测评主要采用访谈、检查、测试和风险分析等方法，依据国家标准对信息系统三级要求做必要的测试。

 主要的测评工具

此次信息安全等级保护测评需要现场与客户沟通并确认是否进行工具测试。

测评内容与实施

等级测评的现场实施过程由单元测评和整体测评两部分构成。

对应《基本要求》安全控制点的测评称为单元测评，具体分为物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等10个测评任务。

整体测评是在单元测评的基础上，通过进一步的分析信息系统安全保护功能的整体相关性，对信息系统实施综合安全测评。

物理安全测评

测评指标（S3A3G3）

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	物理位置的选择
	a)机房和办公场地应选择在具有防震、防雷击、承重、防风和防雨等能力的建筑内，应选择交通、通信便捷地区。

	
	
	b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。

	
	
	c）机房应避开火灾危险程度高的区域，周围100米内不得有加油站、煤气站等危险建筑和重要军事目标。(F3)

	2
	物理访问控制
	a）机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

	
	
	b）需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，由金融机构专人陪同，并限制和监控其活动范围,对于重要区域还应限制来访人员携带的随身物品。

	
	
	c）应对机房划分区域进行管理，如将机房划分为核心区、生产区、辅助区，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域，其中核心区是指装有关键业务系统服务器、主要通信设备、网络控制器、通讯保密设备和（或）系统打印设备的要害区域，生产区是指放置一般业务系统服务器、客户端（工作站）等设备的运行区域，辅助区是指放置供电、消防、空调等设备的区域。

	
	
	d）重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

	3
	防盗窃和防破坏
	a)应将主要设备放置在机房内。

	
	
	b)应将设备或主要部件放入机柜中进行固定放置，并设置明显的标签，标注不易除去的标记。

	
	
	c)应将通信线缆铺设在隐蔽处，可架空铺设在地板下或置于管道中，强弱电需隔离铺设并进行统一标识。

	
	
	d)应对磁带、光盘等介质分类标识，存储在介质库或档案室的金属防火柜中。

	
	
	e)应建立机房设施与场地环境监控系统，进行24小时连续监视，并对监视录像进行记录，监控对象包括机房空调、消防、不间断电源（UPS）、门禁系统等重要设施，监控记录至少保存3个月。(F3)

	
	
	f)机房主要设备工作间安装红外线探测设备等光电防盗设备，一旦发现有破坏性入侵即时显示入侵部位，并驱动声光报警装置。(F3)

	4
	防雷击
	a)机房建筑应设置避雷针等避雷装置。

	
	
	b)应设置通过国家认证的防雷保安器，防止感应雷。

	
	
	c)机房应设置交流电源地线。

	5
	防火
	a)机房应设置有效的自动灭火系统，能够通过在机房内、基本工作房间内、活动地板下、吊顶里、主要空调管道中及易燃物附近部位应设置烟感、温感等多种方式自动检测火情、自动报警。

	
	
	b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。

	
	
	c)机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。

	
	
	d)机房应设置自动消防报警系统，并备有一定数量的对计算机设备影响小的气体灭火器。消防报警系统应具有与空调系统、新风系统、门禁系统联动的功能，一般工作状态为手动触发。(F3)

	
	
	e)机房内所使用的设备线缆应符合消防要求，纸张，磁带和胶卷等易燃物品，要放置于金属制的防火柜内。(F3)

	
	
	f)采用管网式洁净气体灭火系统或高压细水雾灭火系统的主机房，应同时设置两种火灾探测器，且火灾报警系统应与灭火系统联动；凡设置洁净气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。(F3)

	
	
	g)应定期检查消防设施，每半年至少组织一次消防演练。(F3)

	
	
	h)机房应设置二个以上消防逃生通道，同时应保证机房内各分区到各消防通道的道路通畅，方便人员逃生时使用。在机房通道上应设置显著的消防标志。(F3)

	6
	防水和防潮
	a）水管不宜穿过机房屋顶，但若有穿过地板应当采取保护防范措施。

	
	
	b）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。

	
	
	c）为便于地下积水的转移，漏水隐患区域地面周围应设排水沟和地漏，当采用吊顶上布置空调风口时，风口位置不宜设置在设备正上方防止水蒸气结露和渗透。

	
	
	d）应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。

	7
	防静电
	a）主要设备应采用必要的接地防静电措施。

	
	
	b）机房应采用防静电地板。

	
	
	c）主机房和辅助区内的工作台面宜采用导静电或静电耗散材料。(F3)

	8
	温湿度控制
	a）设备开机时主机房的温、湿度应执行A级，基本工作间可根据设备要求按A，B两级执行，其他辅助房间应按设备要求确定。

	
	
	b）机房应采用专用空调设备，空调机应带有通信接口，通信协议应满足机房监控系统的要求。(F3)

	
	
	c）空调系统的主要设备应有备份，空调设备在容量上应有一定的余量。(F3)

	
	
	d）安装在活动地板上及吊顶上的送风口、回风口应采用难燃材料或非燃材料。(F3)

	
	
	e）采用空调设备时，应设置漏水报警装置，并设置防水小堤，还应注意冷却塔、泵、水箱等供水设备的防冻、防火措施。(F3)

	9
	电力供应
	a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备。

	
	
	b)应按照双路供电的原则设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。

	
	
	c)应建立发电机等备用供电系统（如备用发电机），以备供电系统临时停电时启用，并确保备用供电系统能在UPS供电时间内到位，每年需进行备用供电系统的模拟演练，并定期对备用电力供应设备进行检修和维护，确保其能正常使用。

	
	
	d)UPS供电系统的冗余方式应采用N+1、N+2、2N、2(N+1) 等方式。没有建立柴油发电机应急供电系统的单位，UPS后备时间至少2小时。(F3)

	
	
	e)机房内要求采用机房专用插座，机房内分别设置维修和测试用电源插座，两者应有明显区别标志。市电、UPS电源插座分开，满足负荷使用要求。(F3)

	
	
	f)计算机系统应选用铜芯电缆，避免铜、铝混用。若不能避免时，应采用铜铝过渡头连接。(F3)

	
	
	g)机房应设置应急照明和安全出口指示灯，供配电柜（箱）和分电盘内各种开关、手柄、按钮应标志清晰，防止误操作。(F3)

	10
	电磁防护
	a）应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰。

	
	
	b）电源线和通信线缆应隔离，避免互相干扰。

	
	
	c）应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。

	
	
	d)计算机系统设备网络布线不得与空调设备、电源设备的无电磁屏蔽的布线平行；交叉时，应尽量以接近于垂直的角度交叉，并采取防延燃措施。(F3)


测评实施

针对物理安全测评主要采用人员访谈、文档检查、现场察看等方式实施测评。

测评要点主要包括：机房、建筑的各类设计/验收文档（机房位置选择说明、机房建筑承重能力、机房建筑防雷、机房综合布线及接地、自动消防系统、机房防火、机房空调和新风系统、电力供应和电磁防护等）；机房专人值守、门禁系统、分区管理、登记记录、专人陪同；设备和信息线不易除去的标识、介质分类标识及存放环境；机房视频监控系统；机房防盗报警系统；电源线和信号线上的防雷保安器（光纤接入除外）；自动消防报警系统运行状态、手提式或便携式灭火器的摆放位置及有效期、消防演习记录；机房天花板及墙壁是否存在防潮及结露现象，机房屋顶或活动地板下是否有水管、对外开放窗户的防雨措施；机房空调温湿度显示、机房日常巡检温湿度记录；双路市电接入、UPS满负荷时最大负载、备用供电系统，电力供应应急演练记录。
配合需求

	配合项目
	需求说明

	物理安全负责人
	配合访谈物理安全相关方面的问题，批准进入机房

	机房维护、值守人员
	协助机房内检查及物理安全相关方面问题访谈


网络安全测评

测评指标（S3A3G3）

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	结构安全
	a)应保证主要网络设备和通信线路冗余，主要网络设备业务处理能力能满足业务高峰期需要的1倍以上。

	
	
	b)应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要。

	
	
	c)应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径。

	
	
	d)应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图。

	
	
	e)应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段，生产网、互联网、办公网之间都应实现有效隔离。

	
	
	f)应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段。

	
	
	g)应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。

	2
	访问控制
	a)应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能。

	
	
	b)应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。

	
	
	c)应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制。

	
	
	d)应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接。

	
	
	e)应在网络区域边界(互联网区域边界、外部区域边界和内部区域边界)对网络最大流量数及网络并发连接数进行监控。

	
	
	f)重要网段应采取技术手段防止地址欺骗。

	
	
	g)应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户。

	
	
	h)应对拨号接入用户采用数字证书认证机制，并限制具有拨号访问权限的用户数量。

	
	
	i)网络设备应按最小安全访问原则设置访问控制权限。(F3)

	3
	安全审计
	a)应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录。

	
	
	b)审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

	
	
	c)应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表。

	
	
	d)应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等，保存时间不少于半年。

	4
	边界完整性检查
	a)应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。

	
	
	b)应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。

	5
	入侵防 范
	a)应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、注入式攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；

	
	
	b)当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

	6
	恶意代码防 范
	a)应在与外单位和互联网连接的网络边界处对恶意代码进行检测和清除。

	
	
	b) 应定期对恶意代码防护设备进行代码库升级和系统更新。

	7
	网络设备防 护
	a)应对登录网络设备的用户进行身份鉴别。

	
	
	b)应对网络设备的管理员登录地址进行限制。

	
	
	c)网络设备用户的标识应唯一。

	
	
	d)主要网络设备应对同一用户选择两种或两种以上组合的鉴别技术来进行身份鉴别。

	
	
	e)身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换。

	
	
	f)应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施。

	
	
	g)当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

	
	
	h)应实现设备特权用户的权限分离。

	
	
	i)应定期对网络设备的配置文件进行备份，发生变动时应及时备份。(F3)

	
	
	j)应定期对网络设备运行状况进行检查。(F3)

	
	
	k) 对网络设备系统自带的的服务端口进行梳理，关掉不必要的系统服务端口，并建立相应的端口开放审批制度。(F3)

	
	
	l)应定期检验网络设备软件版本信息，避免使用软件版本中出现安全隐患。(F3)

	
	
	m)应建立网络设备的时钟同步机制。(F3)

	
	
	n)应定期检查并锁定或撤销网络设备中不必要的用户账号。(F3)


测评实施

访谈方面：访谈网络管理员，询问信息系统中的边界和关键网络设备的性能以及目前业务高峰流量情况；访谈网络管理员，询问网络的带宽情况；询问网络中带宽控制情况以及带宽分配的原则；访谈网络管理员，询问网络设备上的路由控制策略措施有哪些，这些策略设计的目的是什么：访谈网络管理员，询问网段划分情况以及划分的原则；询问重要的网段有哪些，对重要网段的保护措施有哪些；访谈安全员，询问采取的网络访问控制措施有哪些；询问访问控制策略的设计原则是什么；询问网络访问控制设备具备的访问控制功能等等。

检查方面：检查网络设计/验收文档，查看是否有边界和重要网络设备能满足基本业务需求，网络接入及核心网络的带宽能否满足业务高峰期的需要等方面的设计或说明；查网络拓扑图，查看与当前运行情况是否一致；检查各个设备在业务高峰期的CPU利用率和内存利用率；检查边界和重要网络设备，查看是否配置路由控制策略（如使用静态路由等）建立安全的访问路径；检查网络设计/验收文档，查看是否有根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网和网段分配地址段的设计或描述；查看交换设备VLAN划分情况；检查边界和重要网络设备，查看对重要网段是否采取了网络地址与数据链路地址绑定的措施；检查边界网络设备，查看其是否根据会话状态信息（如包括数据包的源地址、目的地址、源端口号、目的端口号、协议、出入的接口、会话序列号、发出信息的主机名等信息，并应支持地址通配符的使用）对数据流进行控制；检查边界和重要网络设备的审计记录，查看是否有网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等事件的记录；检查边界和重要网络设备的事件审计策略，查看是否包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件成功情况，及其他与审计相关的信息；检查边界完整性检查工具运行日志，查看运行是否正常（查看是否持续对网络进行监控）；检查网络入侵防范设备，查看是否能检测以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击、网络蠕虫攻击等；检查网络入侵防范设备，查看其生产厂商是否为正规厂商，规则库是否为最新；登录边界和网络核心设备查看安全设置是否配置合理；检查边界和重要网络设备上的安全设置，查看是否对主要网络设备的管理员登录地址进行限制；检查设备配置是否配置了唯一的用户名；检查网络设备上SSH和HTTPS的配置情况等等。

配合需求

为了保证中国银行山东省分行信息系统等级保护测评项目的质量，为了保证测评项目的顺利进行，青岛速XX测实验室有限公司需要在访谈、检查和测试三个方面请有关人员进行配合测试。

	配合项目
	需求说明

	访谈
	网络管理员、安全管理员、安全主管、设备管理员

	检查
	网络管理员、安全管理员配合检查，以及各种技术文档、管理文档、网络拓扑图、验收文档等

	测试
	网络管理员、安全管理员进行配合，以及提供外网IP地址，以便进行漏洞扫描。


 主机安全测评

测评指标（S3A3G3）

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	身份鉴别
	a) 应为操作系统和数据库的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。

	
	
	b) 应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别。

	
	
	c) 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，系统的静态口令应在7位以上并由字母、数字、符号等混合组成并每三个月更换口令。

	
	
	d) 应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制登录间隔、限制非法登录次数和自动退出等措施。

	
	
	e) 主机系统应对与之相连的服务器或终端设备进行身份标识和鉴别，当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。(F3)

	
	
	f）宜采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别，例如以密钥证书、动态口令卡、生物特征等作为身份鉴别信息。

	2
	访问控制
	a) 应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问。

	
	
	b)
应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限。

	
	
	c) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离。

	
	
	d) 应禁用或严格限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的默认口令。

	
	
	e）应及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在。

	
	
	f）应对重要信息资源设置敏感标记。

	
	
	g）应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

	3
	安全审计
	a)审计应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户。

	
	
	b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用、账号的分配、创建与变更、审计策略的调整、审计系统功能的关闭与启动等系统内重要的安全相关事件。

	
	
	c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等，并定期备份审计记录，涉及敏感数据的记录保存时间不少于半年。

	
	
	d）应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

	
	
	e）应保护审计进程，避免受到未预期的中断。

	
	
	f）应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

	4
	剩余信息保护
	a）应保证操作系统和数据库管理系统用户的鉴别信息所在的存储空间，被释放或再分配给其他使用人员前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中。

	
	
	b）应确保系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他使用人员前得到完全清除。

	5
	入侵防范
	a) 应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为，能够记录入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵事件时提供报警。

	
	
	b）应能够对重要程序的完整性进行检测，并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施或在检测到完整性即将受到破坏时进行事前阻断。

	
	
	c) 操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器、系统软件预防性维护服务等方式保持系统补丁及时得到更新。

	6
	恶意代码防范
	a) 应安装国家安全部门认证的正版防恶意代码软件，对于依附于病毒库进行恶意代码查杀的软件应及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库，对于非依赖于病毒库进行恶意代码防御的软件，如主动防御类软件，应保证软件所采用的特征库有效性与实时性，对于某些不能安装相应软件的系统可以采取其他安全防护措施来保证系统不被恶意代码攻击。

	
	
	b)主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代码库。

	
	
	c) 应支持恶意代码防范的统一管理。

	
	
	d)应建立病毒监控中心，对网络内计算机感染病毒的情况进行监控。(F3)

	7
	资源控制
	a) 应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录。

	
	
	b) 应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定。

	
	
	c）应对重要服务器进行监视，包括监视服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况。

	
	
	d) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。

	
	
	e）应定期对系统的性能和容量进行规划，能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。

	
	
	f)所有的服务器应全部专用化，不使用服务器进行收取邮件、浏览互联网操作。(F3)


测评实施

针对系统主机安全测评主要采用访谈、检查、测试等方式实施测评。

三级信息系统的主机测评重点：

身份鉴别：经过授权的合法的用户才能访问操作系统，每个用户进入系统中都要经过鉴别，控制和监视密码策略，限制用户登录过程中连续输入错误密码的次数，传输的数据需要加密处理，保障账户和口令的安全；保证用户的唯一性；

访问控制:保证系统资源不被非法的使用和访问，限制用户对特定资源的访问来保护系统资源,重要文件需要严格控制访问权限，加强安全性,管理角色，对授权管理分工,操作系统和数据库系统特权用户权限分离，避免人为的误操作和特权用户权限过大,删除多余过期的账户，避免共享； 

安全审计：对操作系统的增删改查进行审计，添加审计事件，保证审计记录格式，生成审计报表，审计报表的保护和审计进程的保护；

入侵防范：最小化安装，服务器统一升级,保证数据库的安全；

恶意代码防范：安装防恶意代码软件，统一管理，防止恶意代码造成的损害

资源控制：对接入地址采用技术手段控制，防止非法和无关人员的进入，登录操作系统失败进行超时锁定，保证单个用户没有对系统服务重复使用

配合需求

系统管理员，系统安全员，数据库管理员，重要服务器操作系统信息，重要数据库管理系统信息，服务器操作系统文档，数据库管理系统文档。

应用安全测评
无
数据安全及备份恢复测评
无
安全管理制度测评

测评指标

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	管理制度
	a)应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等，并编制形成信息安全方针制度文件。

	
	
	b)应对安全管理活动中各类管理内容建立安全管理制度。

	
	
	c)应对科技管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。

	
	
	d) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。

	2
	制定和发布
	a）由金融机构总部科技部门负责制定适用全机构范围的安全管理制度，各分支机构的科技部门负责制定适用辖内的安全管理制度。(F3)

	
	
	b）安全管理制度应具有统一的格式，并进行版本控制。

	
	
	c）应组织相关人员对制定的安全管理进行论证和审定。

	
	
	d）安全管理制度应通过正式、有效的方式发布。

	
	
	e）安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。

	3
	评审和修订
	a）信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定。

	
	
	b）应该建立对门户网站内容发布的审核、管理和监控机制。（F3）

	
	
	c）应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。


测评实施

针对安全管理制度测评主要采用文档审查和人员访谈等方式实施测评。

测评要点主要包括：总体方针政策文件、各类管理制度、各种操作规程三类文档；三类文档之间的连贯性，管理制度的覆盖面；管理制度文件的格式、版本、修订记录、各种评审记录以及发放登记记录；制定和修订方面的文字具体要求，修订计划，修订流程；安全管理制度制、修订的责任人，具体制定、发布流程。

配合需求

	配合项目
	需求说明

	安全主管、制度制定修订人员
	配合访谈安全管理制度相关方面的问题

	信息安全管理方针、制度、评审等相关记录
	安全管理制度文档审查


安全管理机构测评

测评指标

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	岗位设置
	a) 金融机构信息安全管理工作实行统一领导、分级管理，总部统一领导分支机构的信息安全管理，各机构负责本单位和辖内的信息安全管理。(F3)

	
	
	b) 应设立由本机构领导、业务与技术相关部门主要负责人组成的信息安全领导小组，负责协调本机构及辖内信息安全管理工作，决策本机构及辖内信息安全重大事宜。



	
	
	c）应设立专门的信息科技风险审计岗位，负责信息科技审计制度和流程的实施，制订和执行信息科技审计计划，对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。(F3)

	
	
	d)应设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。

	
	
	e)应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。

	
	
	f)金融机构的主要负责人为本单位计算机信息系统安全保护工作的第一责任人。金融机构的计算机信息系统安全保护领导小组、专职部门和专(兼)职安全管理人员以及其他有关人员应当协助第一责任人组织落实有关规定。(F3)

	
	
	g)应坚持三分离原则，实现前后台分离、开发与操作分离、技术与业务分离，信息技术人员任职要专岗专责，不得由业务人员兼任，也不得兼任业务职务。(F3)

	
	
	h)除科技部门外，其他部门均应指定至少一名部门计算机安全员，具体负责本部门的信息安全管理工作，协同科技部门开展信息安全管理工作。(F3)

	2
	人员配备
	a）应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。

	
	
	b）应配备专职安全管理员，实行A、B 岗制度，不可兼任。

	
	
	c）关键事务岗位应配备多人共同管理。

	3
	授权和审批
	a）应根据各部门和岗位的的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等。

	
	
	b）应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。

	
	
	c）应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。

	
	
	d）应记录审批过程并保存审批文档。

	
	
	e）用户应被授予完成所承担任务所需的最小权限，重要岗位的员工之间应形成相互制约的关系。权限变更应执行相关审批流程，并有完整的变更记录。(F3)

	
	
	f)应建立系统用户及权限清单，定期对员工权限进行检查核对，发现越权用户要查明原因并及时调整，同时清理过期用户权限，做好记录归档。(F3)

	4
	沟通和合作
	a）应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题，并形成会议纪要。

	
	
	b）应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。

	
	
	c）应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通。

	
	
	d）应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。

	
	
	e）应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问，指导信息安全建设，参与安全规划和安全评审等。

	5
	审核和检查
	a) 应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作，按要求定期开展安全审核和安全检查活动。

	
	
	b）安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。

	
	
	c）应由内部人员或上级机构定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。

	
	
	d）应制定安全检查表格，实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，要求限期整改的需要对相关整改情况进行后续跟踪，并将每次安全检查报告和整改落实情况整理汇总后，报上一级机构科技部门备案。

	
	
	e)应制定违反和拒不执行安全管理措施规定的处罚细则。(F3)


测评实施

针对安全管理机构测评主要采用文档审查和人员访谈等方式实施测评。

测评要点主要包括：查看岗位职责文件了解：安全管理组织构成情况，信息安全领导小组-信息安全管理工作的职能部门-具体岗位，具体职责分工情况；机构人员及岗位人员名单，了解各管理员岗位人员配备情况（如安全管理员、系统管理员、网络管理员、文档管理员）； 对关键岗位的定义；根据岗位人员配备名单了解安全管理员是否是专职人员，其他岗位人员配备情况关键岗位是否配备两人或两人以上；审批事项、审批部门、批准人及审批程序等（制度），审批过程实际执行记录，了解授权和审批情况；各类会议纪要、外协单位联系档案，了解部门内外沟通和合作情况；安全检查周期、内容、程序等（制度），各类安全检查表格、以往安全检查记录或总结了解对信息系统的安全检查情况。
配合需求

	配合项目
	需求说明

	安全主管、系统管理员等具体工作人员
	配合访谈安全管理机构相关方面的问题

	信息安全机构及人员职责文档
	安全管理机构测评文档审查


人员安全管理测评

测评指标

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	人员录用
	a）应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。

	
	
	b）应严格规范人员录用过程，对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核。

	
	
	c）应与员工签署保密协议。

	
	
	d）应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员，并签署岗位安全协议。

	
	
	e)对信息安全管理人员应实行备案管理。信息安全管理人员的配备和变更情况，应及时报上一级科技部门备案，金融机构总部信息管理人员在总部科技部门备案。(F3)

	
	
	f) 凡是因违反国家法律法规和金融机构有关规定受到过处罚或处分的人员，不得从事信息安全管理工作。(F3)

	2
	人员离岗
	a）应严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限。

	
	
	b）应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。

	
	
	c)应办理严格的调离手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务后方可离开，并保证离岗人员负责的信息技术系统的口令必须立即更换。

	3
	人员考核
	a）应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核。

	
	
	b）应对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核。

	
	
	c）应对考核结果进行记录并保存。

	4
	安全意识教育和培训
	a）应对定期安全教育和培训进行书面规定，针对不同岗位制定不同的培训计划。

	
	
	b) 应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训，普及信息安全基础知识、规范岗位操作、提高安全技能。

	
	
	c)每年至少对信息安全管理人员进行一次信息安全培训。(F3)

	
	
	d）应对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员，对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒。

	
	
	e）应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。

	5
	外部人员访问管理
	a)各机构指定责任部门负责非涉密计算机系统和网络相关的外部人员访问授权审批，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。

	
	
	b）允许被外部人员访问的金融行业计算机系统和网络资源应建立存取控制机制、认证机制，列明所有用户名单及其权限，其活动应受到监控。

	
	
	c)获得外部人员访问授权的所有单位和个人应与金融机构签订安全保密协议，不得进行未授权的增加、删除、修改、查询数据操作，不得复制和泄漏金融机构的任何信息。(F3)


测评实施

针对人员安全测评主要采用文档审查和人员访谈等方式实施测评。

测评要点主要包括：录用、离岗、考核、安全意识教育和培训方面的规定；安全保密协议和关键岗位的安全协议；离岗交接记录；安全技术考核记录；培训计划和培训记录；外部人员访问方面的规定（制度）。
配合需求

	配合项目
	需求说明

	安全主管、人事相关人员
	配合访谈人员安全管理相关方面的问题

	人员录用、离岗相关制度、文档记录，人员保密协议，外部人员访问相关文档
	人员安全管理文档审查


系统建设管理测评

测评指标

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	系统定级
	a）应明确信息系统的边界和安全保护等级。

	
	
	b）应以书面的形式说明确定信息系统为某个安全保护等级的方法和理由。

	
	
	c）应组织相关部门和有关安全技术专家对信息系统定级结果的合理性和正确性进行论证和审定。

	
	
	d）应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。

	2
	安全方案设计
	a）应指定和授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，制定近期和远期的安全建设工作计划。

	
	
	b）应根据系统的安全级别选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施。

	
	
	c）应根据信息系统的等级划分情况，统一考虑安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案，并形成配套文件。

	
	
	d）应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施。

	
	
	e）应根据等级测评、安全评估的结果定期调整和修订总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件。

	3
	产品采购和使用
	a）应确保安全产品的采购和使用符合国家的有关规定。

	
	
	b）应确保密码产品的采购和使用符合国家密码主管部门的要求。

	
	
	c)应指定或授权专门的部门负责产品的采购，设备采购应坚持公开、公平、公正的原则，宜采用招标、邀标等形式完成。

	
	
	d）各机构购置扫描、检测类信息安全产品应报科技主管部门批准、备案。(F3)

	
	
	e）应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。

	
	
	f)扫描、检测类信息安全产品仅限于本机构信息安全管理人员或经主管领导授权的网络管理员使用。(F3)

	
	
	g）应定期查看各类信息安全产品相关日志和报表信息并定期汇总分析，若发现重大问题，立即采取控制措施并按规定程序报告。(F3)

	
	
	h)应定期对各类信息安全产品产生的日志和报表进行备份存档，至少保存3个月。(F3)

	
	
	i）应及时升级维护信息安全产品，凡超过使用期限的或不能继续使用的信息安全产品，要按照固定资产报废审批程序处理。(F3)

	4
	自行软件开发
	a）应制定软件开发管理制度和代码编写安全规范，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则，要求开发人员参照规范编写代码，不得在程序中设置后门或恶意代码程序。(F3)

	
	
	b）应确保开发环境与实际运行环境物理分开，应确保开发人员和测试人员分离，开发人员不能兼任系统管理员或业务操作人员，确保测试数据和测试结果受到控制。

	
	
	c）应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管。

	
	
	d）应确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准。

	
	
	e)在软件开发过程中，应同步完成相关文档手册的编写工作，保证相关资料的完整性和准确性。(F3)

	5
	外包软件开发
	a）应根据开发需求检测软件质量。

	
	
	b）应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码。

	
	
	c）应要求开发单位提供软件设计的相关文档和使用指南。

	
	
	d）应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。

	
	
	e)应要求外包服务商保留操作痕迹、记录完整的日志，相关内容和保存期限应满足事件分析、安全取证、独立审计和监督检查需要。(F3)

	
	
	f)应要求外包服务商每年至少开展一次信息安全风险评估并提交评估报告，应要求外包服务商聘请外部机构定期对其进行安全审计并提交审计报告，督促其及时整改发现的问题。(F3)

	
	
	g)应禁止外包服务商转包并严格控制分包，保证外包服务水平。(F3)

	
	
	h）应制定数据中心外包服务应急计划，制订供应商替换方案，以应对外包服务商破产、不可抗力或其它潜在问题导致服务中断或服务水平下降的情形，支持数据中心连续、可靠运行。(F3)

	6
	工程实施
	a）应制定工程实施方面的管理制度，明确说明实施过程的控制方法和人员行为准则。

	
	
	b）应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理。

	
	
	c）应制定详细的工程实施方案控制实施过程，并制定相关过程控制文档，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程。

	
	
	d)应制定灾难备份系统集成与测试计划并组织实施。通过技术和业务测试，确认灾难备份系统的功能与性能达到设计指标要求。(F3)

	
	
	e)网络系统的建设、升级、扩充等工程应经过科学的规划、充分的论证和严格的技术审查，有关材料应妥善保存并接受主管部门的检查。(F3)

	7
	测试验收
	a）应对系统测试验收的控制方法和人员行为准则进行书面规定。

	
	
	b）应由项目承担单位（部门）或公正的第三方制定安全测试方案，对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告，测试报告报科技部门审查。(F3)

	
	
	c）在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告。

	
	
	d）应指定或授权专门的部门负责系统测试验收的管理，并按照管理规定的要求完成系统测试验收工作。

	
	
	e）应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认。

	
	
	f)新建应用系统投入生产运行前应进行不少于1个月的模拟运行和不少于3个月的试运行。(F3)

	8
	系统交付
	a）应对系统交付的控制方法和人员行为准则进行书面规定。

	
	
	b）应制定详细的系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点。

	
	
	c）系统建设单位应在完成建设任务后将系统建设过程文档和系统运维文档全部移交科技部门。(F3)

	
	
	d）系统建设单位应对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训。

	
	
	e）应指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，并按照管理规定的要求完成系统交付工作。

	
	
	f)外部建设单位应与金融机构签署相关知识产权保护协议和保密协议，不得将系统采用的关键安全技术措施和核心安全功能设计对外公开。（F3）

	9
	系统备案
	a）应指定专门的部门或人员负责管理系统定级的相关材料，并控制这些材料的使用。

	
	
	b）应将系统等级及相关材料报系统主管部门备案。

	
	
	c）应将系统等级及其他要求的备案材料报相应公安机关备案。

	10
	等级测评
	a）在系统运行过程中，应至少每年对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。

	
	
	b）应在系统发生变更时及时对系统进行等级测评，发现级别发生变化的及时调整级别并进行安全改造，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。

	
	
	c)应选择具有公安部认可的《全国等级保护测评机构推荐目录》中的测评单位进行等级测评，并与测评单位签订安全保密协议。

	
	
	d）应指定或授权专门的部门或人员负责等级测评的管理。

	11
	安全服务商选择
	a)选择信息安全服务提供商时应评估其资质、经营行为、业绩、服务体系和服务品质等要素。(F3)

	
	
	b）应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定。

	
	
	c）应与选定的安全服务商签订与安全相关的协议，明确约定相关责任。

	
	
	d）应确保选定的安全服务商提供技术培训和服务承诺，必要的与其签订服务合同。


测评实施

针对系统建设管理测评主要采用文档审查和人员访谈等方式实施测评。

测评要点主要包括：信息系统定级报告；未来几年的安全建设规划；安全设计方案、工程实施方案；软件开发、工程实施、测试验收、系统交付等方面规定；产品采购的候选产品名单； 系统集成建设工程实施过程控制记录、各个阶段产品评审记录；测试验收报告、安全性测试报告；安全产品销售许可证复印件；与安全服务商签订的保密协议或安全责任书。

配合需求

	配合项目
	需求说明

	系统建设负责人、文档管理员
	配合访谈系统建设管理相关方面的问题

	系统建设定级报告、方案、产品采购、系统开发、工程实施、系统验收交付等制度、记录文档，安全服务商资质文档
	系统建设管理文档审查


系统运维管理测评

测评指标

	序号
	安全控制点
	测评指标描述

	1
	环境管理
	a)应建立集中的机房，统一为各信息系统提供运行环境。机房设施配备应符合国家计算机机房有关标准要求。

	
	
	b)机房应采用结构化布线系统，配线机柜内如果配备理线架，应做到跳线整齐，跳线与配线架统一编号，标记清晰。(F3)

	
	
	c)应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定。

	
	
	d)应指定部门负责机房安全，指派专人担任机房管理员，对机房的出入进行管理，定期巡查机房运行状况，对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理，填写机房值班记录、巡视记录。

	
	
	e)机房管理员应经过相关专业培训，掌握机房各类设备的操作要领。(F3)

	
	
	f)应定期对机房设施进行维修保养，加强对易损、易失效设备或部件的维护保养。(F3)

	
	
	g)机房人员进出机房必须使用主管部门制发的证件。(F3)

	
	
	h）应单独设置弱电井，并留有足够的可扩展空间。（F3）

	
	
	i)机房所在区域应安装24小时视频监控录像装置，重要机房区域实行24小时警卫值班，机房实行封闭式管理，设置一个主出入口和一个或多个备用出入口，出入口控制、入侵报警和电视监控设备运行资料应妥善保管，保存期限不少于3个月，销毁录像等资料应经机构主管领导批准后实施。(F3)

	
	
	j)应加强对办公环境的保密性管理，规范办公环境人员行为，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等。

	2
	资产管理
	a)应编制并保存与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。

	
	
	b)应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门, 并规范资产管理和使用的行为。

	
	
	c)应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施。

	
	
	d)应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。

	3
	介质管理
	a)应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面作出规定。

	
	
	b)应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并实行存储环境专人管理。

	
	
	c)所有数据备份介质应防磁、防潮、防尘、防高温、防挤压存放。(F3)

	
	
	d)应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行安全控制，应选择安全可靠的传递、交接方式，做好防信息泄露控制措施。

	
	
	e)应对介质归档和查询等进行登记记录，管理员应根据存档介质的目录清单定期盘点。

	
	
	f) 对于重要文档，如是纸质文档则应实行借阅登记制度，未经相关部门领导批准，任何人不得将文档转借、复制或对外公开，如是电子文档则应采用OA等电子化办公审批平台进行管理。(F3)

	
	
	g)应按照统一格式对技术文档进行编写并及时更新，达到能够依靠技术文档恢复系统正常运行的要求。(F3)

	
	
	h)应对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理。

	
	
	i)应对送出维修的介质应首先清除介质中的敏感数据，对保密性较高的存储介质未经批准不得自行销毁。

	
	
	j)对载有敏感信息存储介质的销毁，应报有关部门备案，由科技部门进行信息消除、消磁或物理粉碎等销毁处理，并做好相应的销毁记录，信息消除处理仅限于存储介质仍将在金融机构内部使用的情况，否则应进行信息的不可恢复性销毁。(F3)

	
	
	k)应制定移动存储介质使用规范，并定期核查移动存储介质的使用情况。(F3)

	
	
	l)应建立重要数据多重备份机制，其中至少1份备份介质应存放于科技部门指定的同城或异地安全区域。(F3)

	
	
	m)应对重要介质中的数据和软件采取加密存储，并根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理。

	
	
	n)应对技术文档实行有效期管理，对于超过有效期的技术文档降低保密级别，对已经失效的技术文档定期清理，并严格执行技术文档管理制度中的销毁和监销规定。(F3)

	
	
	o)应定期对主要备份业务数据进行恢复验证，根据介质使用期限及时转储数据。(F3)

	4
	设备管理
	a)应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理。

	
	
	b)应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。

	
	
	c)设备确需送外单位维修时，应彻底清除所存的工作相关信息，并与设备维修厂商签订保密协议，与密码设备配套使用的设备送修前必须请生产设备的科研单位拆除与密码有关的硬件，并彻底清除与密码有关的软件和信息，并派专人在场监督。(F3)

	
	
	d)制定规范化的故障处理流程，建立详细的故障日志(包括故障发生的时间、范围、现象、处理结果和处理人员等内容)。(F3)

	
	
	e)应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理，按操作规程实现主要设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作。

	
	
	f)各机构科技部门负责对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等进行维护管理。(F3)

	
	
	g)新购置的设备应经过测试，测试合格后方能投入使用。(F3)

	
	
	h)应做好设备登记工作，制定设备管理规范，落实设备使用者的安全保护责任。(F3)

	
	
	i)需要废止的设备，应由科技部门使用专用工具进行数据信息消除处理，如废止设备不再使用或调配到金融行业以外的单位，应由科技部门备案并对其数据信息存储设备进行消磁或物理粉碎等不可恢复性销毁处理，同时备案。(F3)

	
	
	j)应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。

	5
	监控管理和安全管理中心
	a)应对通信线路、网络设备、主机和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存。

	
	
	b)应建立计算机系统运行监测周报、月报或季报制度，统计分析运行状况。(F3)

	
	
	c)应定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，发现重大隐患和运行事故应及时协调解决，并报上一级单位相关部门。

	
	
	d)应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理。

	6
	网络安全管理
	a)应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作，并有操作和复核人员的签名，维护记录应至少妥善保存3 个月。

	
	
	b)应建立网络安全运行管理制度，对网络安全配置(最小服务配置)、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期、重要文件备份等方面作出规定。

	
	
	c)应制定网络接入管理规范，任何设备接入网络前，接入方案应经过科技部门的审核，审核批准后方可接入网络并分配相应的网络资源。

	
	
	d)应制定远程访问控制规范，确因工作需要进行远程访问的，应由访问发起机构科技部门核准，提请被访问机构科技部门（岗）开启远程访问服务，并采取单列账户、最小权限分配、及时关闭远程访问服务等安全防护措施。(F3)

	
	
	e)各机构以不影响正常网络传输为原则，合理控制多媒体网络应用规模和范围，未经科技主管部门批准，不得在内部网络上提供跨辖区视频点播等严重占用网络资源的多媒体网络应用。(F3)

	
	
	f)信息安全管理人员经本部门主管领导批准后，有权对本机构或辖内网络进行安全检测、扫描，检测、扫描结果属敏感信息，未经授权不得对外公开，未经科技主管部门授权，任何外部机构与人员不得检测或扫描机构内部网络。(F3)

	
	
	g)金融业网间互联安全实行统一规范、分级管理、各负其责的安全管理模式，未经金融机构科技主管部门核准，任何机构不得自行与外部机构实施网间互联。(F3)

	
	
	h)所有网间互联应用系统和外联网络区应定期进行威胁评估和脆弱性评估并提供威胁和脆弱性评估报告。(F3)

	7
	系统安全管理
	a)应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具体规定。

	
	
	b)应指定专人对系统进行管理，划分系统管理员角色，明确各个角色的权限、责任和风险，权限设定应当遵循最小授权原则。

	
	
	c)系统管理员不得兼任业务操作人员，系统管理员不得对业务数据进行任何增加、删除、修改、查询等操作，系统管理员确需对计算机系统数据库进行业务数据维护操作的，应征得业务部门书面同意，并详细记录维护内容、人员、时间等信息。(F3)

	
	
	d)应每半年至少进行一次漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补，扫描结果应及时上报。(F3)

	
	
	e)系统管理员应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，首先在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装，并对系统变更进行记录。

	
	
	f)系统管理员应依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，重要计算机系统的系统设置要求至少两人在场。

	
	
	g)应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为。

	
	
	h)系统用户权限变更应以书面记录，并经相关管理层批准。(F3)

	8
	恶意代码防范管理
	a)应提高所有用户的防病毒意识，及时告知防病毒软件版本，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查。

	
	
	b)金融机构客户端应统一安装病毒防治软件，设置用户密码和屏幕保护口令等安全防护措施，确保及时更新病毒特征码并安装必要的补丁程序。(F3)

	
	
	c)应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录。

	
	
	d)应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定。

	
	
	e)应定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，对防病毒系统不能自动清除的计算机病毒，提出解决办法，并形成书面的报表和总结汇报。

	9
	密码管理
	a)选用的密码产品和加密算法应符合国家相关密码管理政策规定。

	
	
	b）应建立对所有密钥的产生、分发和接收、使用、存储、更新、销毁等方面进行管理的制度，密钥管理人员必须是本机构在编的正式员工，并逐级进行备案，规范密钥管理。(F3)

	
	
	c)主机管理员、数据库管理员、网络管理员、业务操作人员均须设置口令密码，至少每3 个月更换一次，口令密码的强度应满足不同安全性要求。(F3)

	
	
	d)敏感计算机系统和设备的口令密码设置应在安全的环境下进行，必要时应将口令密码纸质密封交相关部门保管，未经科技部门主管领导许可，任何人不得擅自拆阅密封的口令密码，拆阅后的口令密码使用后应立即更改并再次密封存放。(F3)

	
	
	e)密钥注入、密钥管理功能调试和密钥档案的保管应由专人负责。密钥资料须保存在保险柜内。保险柜钥匙由专人负责。使用密钥和销毁密钥要在监督下进行并应有使用、销毁记录。(F3)

	
	
	f)确因工作需要经授权可远程接入内部网络的用户，应妥善保管其身份认证介质及口令密码，不得转借他人使用。(F3)

	10
	变更管理
	a)变更管理应流程化、文档化和制度化，变更流程中应明确变更发起方、实施方的职责，应明确变更方案的测试、审批流程及实施策略，对有可能影响客户利益的变更应事先通知客户并得到客户的确认。(F3)

	
	
	b)应确认系统中要发生的变更，并制定变更方案，包括变更的组织结构与实施计划、操作步骤、应急及回退方案等，变更方案应经过测试，对于无法测试或不具备测试条件的变更，应得到充分论证和审批。

	
	
	c)应建立变更管理制度，重要系统变更前，应向主管领导申请，变更和变更方案经过评审、审批后方可实施变更，并在实施后将变更情况向相关人员通告。

	
	
	d)应建立变更控制的申报和审批文件化程序，对变更影响进行分析并文档化，记录变更实施过程，并妥善保存所有文档和记录。

	
	
	e)应建立中止变更并从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。

	
	
	f)变更前做好系统和数据的备份。风险较大的变更，应在变更后对系统的运行情况进行跟踪。(F3)

	
	
	g)如果需要使用生产环境进行测试，应纳入变更管理，并制定详细的系统及数据备份、测试环境搭建、测试后系统及数据恢复、生产系统审核等计划，确保生产系统的安全。(F3)

	
	
	h)当生产中心发生变更时，应同步分析灾备系统变更需求并进行相应的变更，评估灾备恢复的有效性；应尽量减少紧急变更。(F3)

	11
	备份与恢复管理
	a)应制定数据备份与恢复相关安全管理制度，对备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等进行规范。

	
	
	b)应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略，备份策略须指明备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换频率和将数据离站运输的方法。

	
	
	c)应建立控制数据备份和恢复过程的程序，记录备份过程，对需要采取加密或数据隐藏处理的备份数据，进行备份和加密操作时要求两名工作人员在场，所有文件和记录应妥善保存。

	
	
	d)应每年至少进行一次重要信息系统专项灾备切换演练，每三年至少进行一次重要信息系统全面灾备切换演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期，并指定专人管理和维护应急预案，根据人员、信息资源等变动情况以及演练情况适时予以更新和完善，确保应急预案的有效性和灾难发生时的可获取性。（F3）

	
	
	e)应定期对备份数据的有效性进行检查，每次抽检数据量不低于5%。备份数据要实行异地保存。(F3)

	
	
	f)恢复及使用备份数据时需要提供相关口令密码的，应把口令密码密封后与数据备份介质一并妥善保管。(F3)

	
	
	g)灾难恢复的需求应定期进行再分析，再分析周期最长为三年，当生产中心环境、生产系统或业务流程发生重大变更时，单位应立即启动灾难恢复需求再分析工作，依据需求分析制定灾难恢复策略。(F3)

	
	
	h)应建立健全灾难恢复计划，恢复计划至少要包括灾难恢复范围和目标、灾难切换规程、灾后重续运行操作指引、各系统灾难切换操作手册。(F3)

	
	
	i)金融机构应根据信息系统的灾难恢复工作情况，确定审计频率。单位应每年至少组织一次内部灾难恢复工作审计。(F3)

	
	
	j)应定期开展灾难恢复培训，并根据实际情况进行灾难恢复演练。(F3)

	
	
	k)应建立灾难备份系统，主备系统实际切换时间应少于60分钟，灾备系统处理能力应不低于主用系统处理能力的50%，通信线路应分别接入主备系统，有条件时可采用主、备系统处理能力相同、轮换交替使用的双系统模式。(F3)

	12
	安全事件处置
	a)应报告所发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝试验证弱点。

	
	
	b)应制定安全事件报告和处置管理制度，明确安全事件的类型，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责。

	
	
	c)应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对本系统计算机安全事件进行等级划分。 

	
	
	d)应制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置的范围、程度，以及处理方法等。

	
	
	e)应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，制定防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存。

	
	
	f)对造成系统中断和造成信息泄密的安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。

	
	
	g)应建立有效的技术保障机制，确保在安全事件处置过程中不会因技术能力缺乏而导致处置中断或延长应急处置时间。(F3)

	13
	应急预案管理
	a)应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括应急组织机构、启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、事件信息收集、分析、报告制度、事后教育和培训等内容, 业务处理系统应急预案的编制工作应由相关业务部门和科技部门共同完成，并由预案涉及的相关机构签字盖章。

	
	
	b)应从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障。

	
	
	c)应对系统相关的人员进行应急预案培训，对应急预案的培训应至少每年举办一次。

	
	
	d)在与第三方合作的业务中，应建立并完善内部责任机制和与相关机构之间的协调机制，制定完整的应急预案及应急协调预案，并定期参加联合演练。

	
	
	e)突发事件应急处置领导小组应统一领导计算机系统的应急管理工作，指挥、决策重大应急处置事宜，并协调应急资源，明确具体应急处置联络人，并将具体联系方式上报本行业信息安全监管部门。(F3)

	
	
	f)金融机构应急领导小组应及时向新闻媒体发布相关信息，严格按照行业、机构的相关规定和要求对外发布信息，机构内其它部门或者个人不得随意接受新闻媒体采访或对外发表个人看法。(F3)

	
	
	g)实施报告制度和启动应急预案的单位应当实行重大突发事件24小时值班制度。(F3)

	
	
	h)应定期对原有的应急预案重新评估，并根据安全评估结果，定期修订、演练，并进行专项内部审计。(F3)

	
	
	i)应急演练结束后，金融机构应撰写应急演练情况总结报告，总结报告包括但不限于：内容和目的、总体方案、参与人员、准备工作、主要过程和关键时间点记录、存在的问题、后续改进措施及实施计划、演练结论。(F3)


测评实施

针对系统运维管理测评主要采用文档审查和人员访谈等方式实施测评。

测评要点主要包括：环境管理（机房安全管理制度，机房基础设施定期维护记录，机房进出登记记录，指定机房基础设施维护负责人，办公环境的安全管理）；资产管理（资产安全管理制度，资产清单、资产重要程度标识，对信息分类标识的原则和方法进行说明的文档）；介质管理（介质安全管理制度，介质本地及异地存储环境条件、分类和标识，介质归档及查询的登记记录，重要介质送出维修或销毁前的审批记录，重要介质中数据或软件的加密存储的说明文档）；设备管理（设备安全管理制度，指定设备管理的责任人或责任部门，重要网络设备或服务器的操作规程，设备带离机房或办公环境的审批记录）；网络安全管理（网络安全管理制度及负责人员，网络安全管理的日常工作：包括本地用户和远程用户的访问管理、网络接入管理、网络设备管理、漏洞扫描、网络状态监控等日常管理工作的记录，重要事项的审批记录）；系统安全管理（系统（主机）安全管理制度及负责人员，系统（主机）安全管理的日常工作：包括帐户管理、角色权限管理、补丁管理、漏洞扫描、日志或审计信息分析、日常维护等、日常管理工作的记录、重要操作的审批文档）；恶意代码防范管理（恶意代码防范管理制度及负责人员，恶意代码防范的日常工作：包括恶意代码检测、病毒库更新、恶意代码信息分析、恶意代码防范意识教育等，恶意代码的集中分析结果记录或报告 日常管理工作的记录）；密码管理（密码使用管理制度，密码设备具有证书、密码算法符合国家相关规定）；变更管理（变更管理制度，变更方案，变更的审批记录，变更后相关管理制度和操作规程的变化，失败变更的恢复文件化程序及恢复过程的演练记录）；备份和恢复管理（备份和恢复管理制度，备份和恢复的策略文档及操作规程，备份过程记录文档， 系统启动或切换的操作规程，数据恢复或系统切换的操作记录，备份介质的有效性检查记录）；安全事件处置管理（安全事件报告和处置管理制度：包括安全事件定义、定级、报告流程、不同事件的响应和处置流程，安全事件处置过程的记录）。
配合需求

	配合项目
	需求说明

	系统运维负责人
	配合访谈系统运维管理相关方面的问题

	环境管理、资产管理、介质管理、设备管理相关制度、文档，系统、网络、恶意代码防范等相关制度、记录，密码管理相关规定，系统变更方案、记录，系统备份与恢复相关制度、策略、记录，安全事件处置、应急预案定义文档及演练培训记录
	系统运维管理文档审查


网址1：www.zghntsh.com网址2：www.tshjfjc.com

电话：0372-3666867 手机：15896859939

地址：河南省安阳市北关区四季花都29号楼
 河南泰嵩恒环境监测服务有限公司
信息安全质量监测技术部

2020年11月20日
�设备名称在本报告中应唯一，如xx业务主数据库服务器或xx-svr-db-1。


�安全服务包括系统集成、安全集成、安全运维、安全测评、应急响应、安全监测等所有相关安全服务。


� 安全层面对应基本要求中的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等10个安全要求类别。


�安全控制点是对安全层面的进一步细化，在《基本要求》目录级别中对应安全层面的下一级目录。


�设备名称在本报告中应唯一，如xx业务主数据库服务器或xx-svr-db-1。





PAGE  
第42页/共42页

